## Приложение № 5
## Д О Г О В О Р

№ ................ /2019 г.

Днес, ………...…… 2019 година, в гр.София, на основание чл. 194 от ЗОП и утвърден протокол от работата на комисия, назначена със Заповед № ……………...2019 г. на управителя на “Център за психично здраве - София” ЕООД за класиране на офертите и определен изпълнител чрез събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително-ремонтни дейности на помещения в сектор „Гранично” и сектор „Неврози” на стационарен блок на „Център за психично здраве – София“ ЕООД“

между:

“Център за психично здраве - София” ЕООД, ЕИК 000770257, седалище и адрес на управление : гр.София 1202, бул. “Сливница” № 309, представлявано от д-р Емил Пенчев Грашнов, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна
 и
„…………………” ……, с ЕИК………………..със седалище и адрес на управление: ………………………., , представлявано от ………………………… – ……………, от друга страна, наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,

се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се съгласява срещу заплащане на цената за изпълнение на договора, надлежно да изпълни строително-ремонтни дейности, предмет на обществената поръчка, а именно „Строително-ремонтни дейности на помещения в сектор „Гранично” и сектор „Неврози” на стационарен блок на „Център за психично здраве – София“ ЕООД“ при условията и задълженията, отразени в документацията за обществената поръчка, офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приложимата нормативна уредба.

ІI. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 2. (1) Срокът за изпълнение на строителството е 90 календарни дни считано от датата на подписване на протокол за откриване на строителната площадка (обр. 2a по Наредба № 3/ 31.07.03 г. на МРРБ към ЗУТ) до датата на уведомителното писмо до възложителя за приключили СМР.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ достъп до строителната площадка след подписване на Протокол обр. 2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и освобождава помещенията съгласно представения с техническото предложение комплексен план-график.

ІІI. ЦЕНА. НАЧИН НА ОТЧИТАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО И НАЧИН НА	ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. (1) Общата цена за изпълнение на договора, дължима от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, е в размер на ………………. лв.(………...) без ДДС, и в размер на …………. лв.(……………) с ДДС, формирана както следва:
1. Цена за изпълнение на строително - монтажните работи - в размер на ……..лв. (…………………...) без ДДС.
2. Цена за изпълнение на непредвидени разходи - до 3 % от цената за изпълнение на строително – монтажните работи - в размер на …………… лв. (……...) без ДДС.
(2) Общата цена за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като същата е формирана на база всички присъщи разходи, необходими за изграждането и въвеждането на строежа в експлоатация, с включени разходи за изпълнение на всички дейности, предмет на настоящия договор, както и разходи за всякакви други непредвидени обстоятелства, включително и непредвидените разходи.
(3) Непредвидените разходи по време на изпълнение на строителството се доказват с протокол между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с приложена към него обосновка и документи за необходимостта от извършването им.
(4) Стойността на непредвидените разходи се определя съгласно установените с протокол количества, на база единичните цени, предложени с офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ чрез ценовата оферта в Количествено - стойностна сметка. За видовете СМР и дейности, за които няма предложени единични цени, единичната цена се определя на база на елементите на ценообразуване, посочени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в Ценовата оферта.
(5) При изчерпване на размера на непредвидените разходи, разликата в количествата, необходими за цялостното изпълнение на строежа е изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и същите остават в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да претендира получаването им.
Чл. 4. (1) Заплащането ще се извършва по реално извършени дейности, количества и цени в рамките на договора.
(2) В случай, че за сметка на определен вид работа от количествено – стойностната сметка ще се изпълнява друг вид работа, за която има аналогична единична цена в нея, разплащането ѝ ще се извърши със заменителна таблица по образец на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 5. (1) СМР за всеки отделен технологичен етап да започват след надлежно приемане от възложителя на предходните СМР и след подписване на необходимите актове и протоколи, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г на МРРБ. Не се разрешава извършването на работи извън договорения обем без съгласуване с Възложителя по предвидения в договора ред.
(2) Към протокола се прилагат сертификати и/или декларации за съответствие за вложените строителни продукти и други документи по преценка на на инвеститорския контрол.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приетите от инвеститорския контрол и отразени в констативен протокол (акт) за установяване на извършените СМР по договорена стойност съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след постъпване на средствата по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ целево от страна на Министерство на здравеопазването.
(4) Оригинална фактура за плащане се издава след одобрение и подписване на съответния констативен протокол (акт) за установяване на извършените СМР от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите, необходимите за разплащане след етапното и окончателното изпълнение на предмета на договора.
(5) Плащанията по договора се извършват по банков път по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след представяне на документите, предвидени за съответния вид плащане.
Чл. 6. При забавяне на дължимите плащания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с повече от 60 (шестдесет) календарни дни след представяне на документите и получаване на средствата от Министерство на здравеопазването, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи обезщетение за забавеното плащане в размер на законната лихва за забава.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

# Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да:
1. проверява изпълнението на видовете работи и отчетната документация по всяко време без с това да затруднява дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. да контролира качеството на извършените работи лично и чрез упълномощени за целта лица;
3. да отказва плащания при констатиране забавяне срока за изпълнение, при недостатъци, пропуски, или нарушаване технологичните правила;
4. да развали договора и отстрани ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при недопустимо закъснение или пропуски в качеството, без това да освобождава последния от по-нататъшна отговорност.
Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да:
1. съдейства на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за нормалното извършване на работите, в рамките на неговата материална компетентност;
2. осигури непрекъснат инвеститорски контрол при изпълнение на строителството и за заверка на акта за извършените СМР.
3. да заплаща на Изпълнителя приетите от инвеститорския контрол и отразени в протокола за изпълнени СМР след получаване на средствата от министерство на здравеопазването.
Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да:
1. организира извършването на работите в срок и при спазване необходимата технологична последователност и държавните нормативи по документиране и изпълнение на строителни и монтажни работи, изискванията за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР и приложимата нормативна уредба;
2. осигурява достъп и възможност за проверки и контрол на държавните органи, инвеститорския контрол;
3. освободи и почисти строителната площадка след завършване на строителните работи по обекта;
4. носи пълна отговорност за нанесени вреди на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и трети лица по време на изпълнение на договора;
5. представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сертификати, паспорти и гаранционни карти на вложените материали.
Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да:
1. изисква решаването на проблемни въпроси от компетентността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които възпрепятстват изпълнението на СМР;
2. да получи уговореното възнаграждение.
Чл. 11. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва приложимите законови разпоредби, регулиращи наемането на работници и служители и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. Отговорността за неспазването на приложимите законови разпоредби се носи само от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да извършва проверки и да изисква съответни документи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, удостоверяващи изпълнението на задълженията му по ал. 1.
(3) Което и да е констатирано от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ нарушение на изискването за законосъобразно наемане на работници и служители, както и на изискванията за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, ще се счита за неизпълнение на този договор, което ако е системно, е основание за едностранно прекратяване на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност и за безопасността на всички дейности по изпълнението на строежа.
Чл. 13. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за вреди от трудова злополука, претърпяна от негов служител при и по повод изпълнението на строежа, независимо от това дали негов орган или друг негов служител има вина за настъпването им.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря и когато трудовата злополука е причинена от непредвидено обстоятелство при или по повод изпълнението на дейностите по договора.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се освобождава от отговорността по ал. 1 и ал. 2, ако трудовата злополука е в резултат от виновно действие/бездействие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, на негов представител или служител. В този случай отговорността се поема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява строежа в съответствие с договора, утвърдения проект, Плана за безопасност и здраве и императивните правила на нормативните актове, регулиращи съответната дейност.
Чл. 15. (1) СМР трябва да бъдат извършвани по начин, че да не създават пречки за достъпа до или за ползването на пътища или имоти, собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на трети лица. Всички такси и разноски във връзка с изпълнението на това задължение са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Той носи и отговорността за вреди поради неизпълнение на задължението.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен преди започване на изпълнението на каквито и да било работи по строежа до неговото приключване, за своя сметка да вземе необходимите мерки за осигуряване на безопасността на гражданите, като постави предупредителни знаци, указания за отбиване на движението, подходящо осветление и други подобни, съгласно изискванията на нормативните актове.
Чл. 16. (1) Извършването на СМР, както и всички строителни продукти за извършването им, следва да бъдат по вид, качество и стандарт съгласно техническата спецификация и всички приложими законови разпоредби.
(2) Неспазването от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на изискванията на техническата спецификация и всички приложими законови разпоредби относно стандартите и качеството на строителните продукти, както и на извършените СМР, ще се счита за неизпълнение на този договор, което ако е системно или представлява съществено неизпълнение, е основание за едностранно прекратяване на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

V. РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Чл. 17. (1) Ако е налице завършване на СМР от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и същият е изпълнил всички свои други задължения по договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за готовността си да предаде строежа на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) В 14-дневен срок след получаване на уведомлението по ал. 1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ назначава собствена приемателна комисия за установяване годността за приемане на строежа. В случай, че строителството е изпълнено без забележки, се подписва констативен приемателен протокол, с който строежът се предава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(3) Гаранционните срокове започват да текат след приемане на обекта по реда на ал. 2.

VI. ГАРАНЦИОНЕН СРОК И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 18. (1) Гаранционните срокове на видовете работи по този договор са не по-малки от нормативно установените в Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти.
(2) По време на гаранционния срок на обекта ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, след писмено уведомяване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно констатирани дефекти, отразени в протокол, ще отстранява същите за своя сметка.
(3) По време на строителството на обекта ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще отстранява за своя сметка констатирани некачествено изпълнени работи в срок, указан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на поръчката.
Чл. 19. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя при подписване на този договор гаранция за изпълнение в размер на 5 % от общата цена за изпълнение без ДДС по чл. 3 от договора.
(2) Формата на гаранцията за изпълнение се определя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗОП. При избор на парична сума като гаранция за изпълнение ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ превежда сумата по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ............................
(3) Гаранцията за изпълнение се освобождава в 30 (тридесет) дневен срок от предаване на строежа от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда на чл. 17 от този договор или прекратяване на договора по реда на чл. 22, т. 3 и 5 от този договор.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да представи като гаранция за изпълнение банкова гаранция или застраховка, които имат срок на валидност надвишаващ с поне 30 (тридесет) дни срок за изпълнение на договора. Бонковата гаранция следва да е безусловна и неотменима като банката се задължи безусловно да плати изцяло или отчасти в зависимост от размера на претендираното обезщетение при искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за усвояване на гаранция за изпълнение на договорно основание.
(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за неизпълнение при прекратяване на договора по реда на чл. 22, т. 2; чл. 23, т.2; и чл. 24 от този договор.
(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение до окончателното произнасяне от съд, когато между страните е възникнал съдебен спор по време на изпълнение на този договор.

VII. СПИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПОРАДИ НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА. ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПЪЛНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 20. (1) При възникването на непредвидено обстоятелство изпълнението на задълженията по договора и съответните насрещни задължения се спират за времетраенето на непредвиденото обстоятелство.
(2) Срокът за изпълнение на задължението се продължава съобразно периода, през който изпълнението е било спряно от непредвиденото обстоятелство.
(3) Страната, която не може да изпълни задълженията си по този договор поради непредвидени обстоятелства, не носи отговорност.
(4) Настъпването на непредвиденото обстоятелство не освобождава страните от изпълнение на задължения, които е трябвало да бъдат изпълнени преди настъпване на събитието.
(5) Страна, която е засегната от непредвидено обстоятелство, е длъжна в най-кратък срок, но не по-късно от 3 (три) календарни дни от узнаване на събитието, писмено да извести другата страна за непредвиденото обстоятелство. Известието задължително съдържа информация за:
а) очакваното въздействие на непредвиденото обстоятелство върху изпълнението на СМР и/или върху възможността за приключване в срока, определен в този договор;
б) предложения за начините на избягване или намаление на ефекта от такова събитие, респ. обстоятелство;
в) предполагаемият период на действие и преустановяване на непредвиденото обстоятелство;
г) евентуалните последствия от него за изпълнението на този договор.
(6) В случай, че страната, засегната от непредвиденото обстоятелство не изпрати никакво известие, дължи на другата страна обезщетение за вредите от това и няма право да иска удължаване на срока на договора.
(7) Удостоверяването на възникнало непредвидено обстоятелство се извършва със сертификат за форсмажор, издаден от Българската търговско-промишлена палата.
Чл. 21. (1) От датата на настъпване на непредвиденото обстоятелство до датата на преустановяване на действието му, страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на непредвиденото обстоятелство и да продължат да изпълняват задълженията си по този договор, които не са възпрепятствани от непредвиденото обстоятелство.
(2) Доколкото непредвиденото обстоятелство е риск, обхванат от условията на застрахователното покритие, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да предяви съответните претенции по застрахователната полица.
Чл. 22. (1) Страните могат да изменят този договор по реда на ЗОП.
(2) Измененията и допълненията на Договора се извършват с допълнително споразумение, подписано от Страните, което става неразделна част от Договора.
Чл. 23. Договорът се прекратява при следните случаи:
1. поради неизпълнение на задълженията по този договор от страните;
2. с едностранно писмено уведомление без предизвестие от едната до другата страна, когато изпълнението на СМР е преустановено за период, по-голям от 120 (сто и двадесет) календарни дни поради наличие на непредвидени обстоятелства;
3. влизане в сила на акт на компетентен орган, установяващ незаконосъобразно протичане на процедурата по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛ, без ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение;
4. с изпълнение на всички задължения по Договора;
5. по взаимно съгласие между Страните.
Чл. 24. Договорът се прекратява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с:
1. писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването на Договора, не е в състояние да изпълни своите задължения;
2. едностранно писмено уведомление без предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
а) при нарушения на изискванията за избягване конфликт на интереси;
б) при установени от компетентните органи измама или нередности, с които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е засегнал интересите на българската държава и за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря по договора;
в) при наличие на влязло в сила осъдително съдебно решение по съставен акт за начет на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставен от Агенцията за държавната финансова инспекция;
г) при започване на процедура по ликвидация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
д) при откриване на производство по обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
е) в случай, че спрямо собственик с доминиращо или мажоритарно участие в капитала на дружеството на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, спрямо член на управителния орган на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, е влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството, против финансовата, данъчната или осигурителната система (изпиране на пари или измама), за престъпление по служба или за подкуп (корупция), както и за престъпления, свързани с участие в престъпна група;
ж) спрямо ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се установи обстоятелство по чл. 54, ал. 1 от ЗОП;
з) в други случаи, изрично уредени в този договор.
Чл. 25. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да прекрати Договора, с отправянето на писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с предупреждение, че след изтичането на допълнително предоставен в предупреждението подходящ срок за изпълнение, ще счита договорът за прекратен в следните случаи:
1. при забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в изпълнението на срока в Графика за изпълнение на СМР;
2. при забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в изпълнението на задълженията за отстраняване на дефекти с повече от 30 (тридесет) календарни дни.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да прекрати договора, с отправянето на писмено уведомление без предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ допълнителен подходящ срок за изпълнение на съответното договорно задължение, в следните случаи:
1. ако е налице системно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. при съществено неизпълнение, на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор.
3. в случай, че до 10 (десет) календарни дни от откриването на строителната площадка с протокол обр.2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението съгласно комплексния план-график.
(3) При прекратяване на Договора в случаите по ал. 2, т. 3, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 20 (двадесет) на сто от общата цена без ДДС за изпълнение на договора.
Чл. 26. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право едностранно да прекрати Договора, с писмено предизвестие до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съдържащо подходящ срок за изпълнение на задължението за плащане, но не по-малко от 30 (тридесет) календарни дни, в случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ забави дължимите плащания с повече от 60 (шестдесет) календарни дни.
(2) В случай на прекратяване на договора по ал. 1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди от сключването на Договора, но не повече от 3% (три) от стойността на изпълнените СМР.
Чл. 27. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да приспада начислените неустойки от общата цена без ДДС за изпълнение на договора или от стойността на съответния констативен протокол (акт) за установяване на извършените СМР.

## VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 28. Страните определят следните лица за контакти и контрол по изпълнението на договора:
1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: …………………………………………….(име, длъжност, телефон, ел. поща);
2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: …………………………………………….(име, длъжност, телефон, ел. поща).
Чл. 29. Страните по настоящия договор решават възникналите спорове относно изпълнението му чрез преговори, с подписване на споразумение, а когато това се окаже невъзможно спорът се отнася за решаване пред компетентния съд в гр. София.
Чл. 30. За неуредените с този договор положения се прилагат нормите на ЗОП, ЗЗД и приложимото законодателство.
Чл. 31. Неразделна част от настоящият договор са следните приложения:
1. Техническо предложение – Приложение № 3.
2. Ценово предложение – Приложение № 4.

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и влиза в силата от датата на подписването.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:	ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

............................................	................................................
       /д-р Емил Грашнов/